FELIX CHAJA PARFUMS & FRAGANCES

— Haute Parfumerie —

ACUERDO DE SERVICIOS Y RELACION COMERCIAL

Propuesta Operativa — Fase 1

| Fecha: | 5 de mayo de 2026 |
| --- | --- |
| De: | Carlos Andres Martinez Jauregui |
| Cargo: | Agente de Marca y Programador |
| Para: | Equipo Directivo / Representante de Felix Chaja Parfums & Fragances |
| Caracter: | Confidencial — Uso Interno |

1. Naturaleza de la Relacion de Trabajo

El presente documento tiene como objetivo establecer formalmente la relacion laboral y comercial entre Carlos Andres Martinez Jauregui, quien actuara en el rol dual de Agente de Marca y Programador, y la marca Felix Chaja Parfums & Fragances. El enfoque principal de esta colaboracion es el diseno, desarrollo, despliegue tecnologico y el posicionamiento estrategico de la marca en el mercado digital.

Esta relacion operara bajo los siguientes principios rectores:

- Transparencia en la comunicacion y reporte de resultados.

- Compromiso mutuo con los plazos y entregables definidos en este acuerdo.

- Confidencialidad sobre la informacion estrategica, financiera y operativa de la marca.

- Orientacion a resultados medibles y optimizacion continua.

2. Estado Actual del Proyecto y Periodo de Prueba (30 Dias)

A la fecha de este documento, las fases de diseno y despliegue inicial han sido completadas exitosamente. El esfuerzo operativo se concentra ahora en su totalidad en el posicionamiento de la marca y la generacion de clientes reales durante el periodo de prueba activo de 30 dias.

## 2.1 Landing Page — COMPLETADA

La pagina de aterrizaje ha sido disenada, programada y desplegada. Cuenta con diseno responsivo (adaptable a movil, tablet y escritorio), orientacion a la conversion y refleja la identidad visual de Felix Chaja Parfums & Fragances: elegancia, exclusividad y alta percepcion de valor.

## 2.2 Despliegue en Vercel — COMPLETADO

La Landing Page se encuentra en linea y operativa sobre la plataforma Vercel, con certificado SSL activo y disponibilidad global. El sitio esta listo para recibir trafico de manera estable desde el primer dia de pauta.

## 2.3 Periodo de Prueba Activo — EN CURSO

El periodo de prueba de 30 dias esta en marcha. Durante esta etapa, el esfuerzo se concentra casi al 100% en posicionar la marca y atraer clientes reales mediante pauta pagada. Al concluir el periodo, se presentara un informe completo de rendimiento y se evaluara la estrategia para la siguiente fase de crecimiento.

Los indicadores clave que se monitorearan durante este periodo son:

- Volumen de trafico unico, sesiones activas y tasa de rebote.

- Tasa de conversion: leads captados o ventas directas generadas.

- Costo por clic (CPC) y costo por adquisicion (CPA) de las campanas.

- Retorno sobre la inversion publicitaria (ROAS) al cierre del mes.

3. Tabla de Costos y Honorarios

A continuacion se detallan los costos asociados a la creacion tecnologica y la gestion de la marca durante esta primera fase operativa. Los montos seran definidos y acordados conjuntamente antes de la firma del contrato formal.

| Concepto | Descripcion | Costo (MXN) |
| --- | --- | --- |
| Diseno y Desarrollo de Landing Page | Diseno UX/UI, maquetacion y programacion completa de la Landing Page. (ENTREGADO) | A convenir |
| Despliegue en Vercel (30 Dias) | Configuracion de la plataforma Vercel, dominio, certificado SSL y disponibilidad global. (ENTREGADO) | A convenir |
| Ajustes Finales y Setup de Rastreo | Pulido visual, correcciones de funcionalidad e integracion de Meta Pixel y Google Analytics 4. | A convenir |
| Agencia de Marca y Posicionamiento | Estrategia de comunicacion, creacion de campanas publicitarias y gestion mensual de pauta. | A convenir |
| Total Inversion — Fase 1 | Suma total de honorarios por la Fase 1 completa del proyecto. | A convenir |

(*) Nota: Los costos de pauta publicitaria en plataformas como Meta Ads o Google Ads se manejan como un presupuesto aparte proporcionado directamente por el cliente. Dichos montos no estan incluidos en la tabla anterior y seran administrados de manera transparente con reportes periodicos.

4. Plan de Posicionamiento de Marca

Para introducir a Felix Chaja Parfums & Fragances en el mercado de manera efectiva y sostenida, se ejecutara una estrategia basada en tres pilares fundamentales:

## Pilar 1 — Identidad Visual y Percepcion de Valor

Asegurar que la Landing Page y los materiales publicitarios reflejen un estandar de alta calidad, elegancia y exclusividad. Cada elemento grafico, tipografico y de copywriting sera revisado para que comunique coherentemente los valores de la marca.

## Pilar 2 — Trafico Dirigido (Ads)

Implementacion de campanas publicitarias en redes sociales (Meta Ads) y/o buscadores (Google Ads), enfocadas en nichos especificos interesados en perfumeria de alta gama, moda y estilo de vida. Se realizaran pruebas A/B en creatividades y audiencias para optimizar el gasto publicitario.

## Pilar 3 — Retargeting y Fidelizacion

Recopilacion de datos de comportamiento (pixeles de seguimiento de Meta y Google) durante los 30 dias de prueba, para volver a impactar a los usuarios que visitaron la pagina pero no realizaron una accion de conversion. Esta estrategia maximiza el retorno sobre la inversion publicitaria (ROAS).

5. Plan de Trabajo — 4 Semanas

Con la Landing Page en linea y el despliegue en Vercel completados, el esfuerzo de las proximas cuatro semanas se concentra casi al 100% en posicionar la marca y atraer clientes reales. Cada semana tiene un objetivo especifico y entregables medibles:

| SEMANA 1 Ajustes Finales y Setup Tecnico | - Pulido de detalles visuales y de funcionalidad de la Landing Page ya desplegada en Vercel. - Integracion y verificacion del Meta Pixel (Facebook/Instagram) para rastreo de conversiones. - Configuracion de Google Analytics 4: eventos, objetivos y embudo de conversion. - Revision de velocidad de carga y compatibilidad movil. Ajustes previos al encendido de pauta. |
| --- | --- |

| SEMANA 2 Estrategia y Creacion de Campanas | - Definicion de la comunicacion de la marca basada en las respuestas del cuestionario de onboarding. - Segmentacion del cliente ideal: edad, genero, intereses, comportamiento de compra y ubicacion. - Creacion de las piezas creativas (anuncios): textos, imagenes o videos para Meta Ads. - Armado y configuracion completa de las campanas en el Administrador de Anuncios de Meta. |
| --- | --- |

| SEMANA 3 Lanzamiento de Pauta y Atraccion | - Encendido oficial de los anuncios y envio de trafico dirigido a la Landing Page. - Generacion de las primeras interacciones: visitas, formularios completados o mensajes directos. - Monitoreo diario de metricas clave: alcance, impresiones, CPC y tasa de clics (CTR). - Ajustes rapidos de segmentacion o creatividades si los datos iniciales lo requieren. |
| --- | --- |

| SEMANA 4 Optimizacion y Evaluacion | - Analisis profundo de los datos recolectados durante el mes: comportamiento de usuarios y campanas. - Escalado del presupuesto en los conjuntos de anuncios con mejor desempeno (menor CPA). - Apagado o ajuste de los anuncios con bajo rendimiento para optimizar el gasto publicitario. - Elaboracion y presentacion del informe final de rendimiento del periodo de 30 dias. |
| --- | --- |

6. Cuestionario de Onboarding — Estrategia de Campanas

Para configurar las campanas publicitarias con precision y que el mensaje conecte exactamente con la audiencia correcta, se solicita al representante de la marca dar respuesta a las siguientes preguntas estrategicas. La informacion proporcionada es indispensable para iniciar la Semana 2 del plan de trabajo:

1. ¿Cual es la fragancia o producto estrella que debemos impulsar en esta primera etapa?

2. Describe a tu cliente ideal: ¿Cual es su rango de edad, genero, intereses, estilo de vida y nivel socioeconomico?

3. ¿Cuales son los 3 diferenciadores principales de Felix Chaja frente a otras marcas de perfumeria? (Ej. fijacion, ingredientes, exclusividad, precio).

4. ¿Que tono de comunicacion debe tener la marca? (Ej. formal y elegante, moderno y atrevido, minimalista y sofisticado).

5. ¿Se cuenta con material audiovisual de alta calidad (fotos, videos cortos, renders del frasco)? En caso de no tenerlos, ¿como se planea generarlos?

6. ¿Cual es el presupuesto publicitario (Ad Spend) mensual que la marca esta dispuesta a invertir directamente en las plataformas de anuncios?

7. ¿Cual es el principal llamado a la accion (Call to Action) que buscamos en la Landing Page? (Ej. venta directa, agendar una cita, dejar un correo para mas informacion).

Las respuestas a este cuestionario son de caracter estrategico y confidencial. Seran utilizadas exclusivamente para el diseno de la identidad comunicacional de la marca y la configuracion tecnica de las campanas publicitarias.

FIRMAS Y ACUERDO DE CONFORMIDAD

| Carlos Andres Martinez Jauregui Agente de Marca y Programador |  | Felix Chaja Parfums & Fragances Representante Legal / Directivo |
| --- | --- | --- |

Fecha: _____ / _____ / 2026

Felix Chaja Parfums & Fragances  •  Haute Parfumerie  •  Confidencial